DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones

Propuesta de Proyecto y Especificación de Requisitos de Software

Proyecto: CACHAI-QA

Revisión: [02]

12/10/2026

Product Backlog

Contenido

2	Ficha del documento	2

3	Integrantes:	3

4	Historias de Usuario	4

4.1	Historia 001	4

4.1.1	Definición	4

4.1.2	Criterios de Aceptación	4

4.2	Historia 002	4

4.2.1	Definición	4

4.2.2	Criterios de Aceptación	4

5	Backlog	5

5.1	Historias con su peso relativo	5

5.2	Backlog priorizado	5

# Ficha del documento

| Fecha | Revisión | Autor | Modificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 30-09-2026 | 1.0 | Alex Mauricio Puebla Allendes | Inicio Documentación |
| 12-10-2026 | 1.1 | Alex Mauricio Puebla Allendes / José Ignacio Valdivia Mendoza | Se completan las historias de usuario, sus criterios de aceptación y el backlog priorizado (peso relativo y priorización por Sprint). |

Documento validado por las partes en fecha:

# Integrantes:

| Nombre Integrante del Equipo | Rol Definido |
| --- | --- |
| Alex Mauricio Puebla Allendes | QA Analyst & Test Strategy Lead |
| José Ignacio Valdivia Mendoza | QA Automation Engineer & Cloud Infrastructure Lead |

# Historias de Usuario

## HU-001: Configuración Plug & Play y recepción de URL

### Definición

Como usuario del sistema, quiero instalar el framework e ingresar la URL objetivo mediante un único archivo de configuración, para iniciar la evaluación sin requerir conocimientos técnicos avanzados.

### Criterios de Aceptación

El framework dispone de un archivo de configuración centralizado (.env) exclusivo para ingresar la URL a evaluar.

El sistema valida estructuralmente la URL y confirma su disponibilidad (HTTP 200 OK) antes de iniciar el ciclo de pruebas.

La instalación de dependencias base está automatizada en un solo comando, garantizando un despliegue Plug & Play.

## HU-002: Escaneo automático de enlaces del DOM

### Definición

Como ingeniero de automatización, quiero que el crawler navegue la URL e indexe automáticamente los enlaces del DOM, para mapear la estructura del sitio sin programar selectores manualmente.

### Criterios de Aceptación

El crawler navega la página objetivo y extrae todos los enlaces visibles presentes en el DOM.

El rastreo sigue los enlaces internos hasta la profundidad y el máximo de páginas configurados, sin salir del dominio.

Los enlaces mapeados se almacenan en un archivo JSON que alimenta la batería de pruebas posterior.

## HU-003: Identificación de componentes interactivos

### Definición

Como analista de QA, quiero que el sistema identifique y clasifique imágenes, formularios y botones, para conocer las áreas interactivas clave del sitio evaluado.

### Criterios de Aceptación

El sistema detecta y clasifica enlaces, imágenes, formularios y botones presentes en el DOM.

El usuario puede elegir el tipo de elemento a escanear (enlaces, imágenes, formularios, botones, todos o un selector CSS propio).

Cada elemento identificado se registra con su página de origen y su selector en el reporte del escaneo.

## HU-004: Escenarios genéricos de prueba en lenguaje natural

### Definición

Como analista de QA, quiero una batería de pruebas universales redactadas en Gherkin, para validar reglas fundamentales de salud del Front-End en cualquier sitio web.

### Criterios de Aceptación

El framework incluye pruebas genéricas que evalúan la carga sin errores de consola, la ausencia de enlaces rotos y la visibilidad de las imágenes.

Los escenarios están redactados con el estándar BDD y la sintaxis Gherkin (Dado / Cuando / Entonces).

Las pruebas son agnósticas al contenido del sitio, garantizando su ejecución en cualquier página web.

## HU-005: Esperas inteligentes y pruebas deterministas

### Definición

Como ingeniero de automatización, quiero que las pruebas esperen dinámicamente a que los elementos estén listos, para evitar falsos positivos en sitios con carga asíncrona.

### Criterios de Aceptación

El framework implementa esperas dinámicas (Smart Waits) antes de interactuar con cada elemento.

Los tiempos de espera y la cantidad de reintentos son configurables desde el archivo de configuración.

Se reducen los falsos negativos provocados por contenido dinámico o asíncrono.

## HU-006: Parametrización dinámica del volumen de pruebas

### Definición

Como ingeniero de automatización, quiero que las pruebas se generen dinámicamente según los elementos descubiertos, para validar 10 o 100 elementos sin modificar el código.

### Criterios de Aceptación

Cada elemento descubierto por el crawler genera su propia aserción en la batería de pruebas.

El volumen de pruebas se adapta automáticamente al tamaño y la complejidad del sitio.

No se requiere edición manual del código al cambiar la URL objetivo.

## HU-007: Ejecución cross-browser en la nube

### Definición

Como usuario del sistema, quiero ejecutar las pruebas en BrowserStack, para validar el sitio en varios navegadores sin requerir infraestructura local.

### Criterios de Aceptación

El framework se integra con la API de BrowserStack mediante credenciales configurables.

Las pruebas se ejecutan en una matriz cross-browser que abarca al menos Google Chrome y Mozilla Firefox.

El sistema soporta la ejecución paralela en la nube para optimizar y reducir los tiempos de revisión.

## HU-008: Diagnóstico y reportes con evidencias

### Definición

Como usuario del sistema, quiero un informe consolidado con evidencias de la ejecución, para interpretar rápidamente el estado de salud del sitio evaluado.

### Criterios de Aceptación

Los resultados de cada escenario se sincronizan con el panel de control visual (reporte HTML y dashboard).

El reporte adjunta evidencia visual (video de la sesión) y un registro detallado (log) de los errores detectados.

El diagnóstico final presenta un resumen ejecutivo claro para perfiles no técnicos, destacando las pruebas aprobadas y rechazadas.

# Backlog

## Historias con su peso relativo

| Historia | Peso |
| --- | --- |
| HU-001: Configuración Plug & Play y recepción de URL | 3 |
| HU-002: Escaneo automático de enlaces del DOM | 5 |
| HU-003: Identificación de componentes interactivos | 5 |
| HU-004: Escenarios genéricos de prueba en lenguaje natural | 8 |
| HU-005: Esperas inteligentes y pruebas deterministas | 5 |
| HU-006: Parametrización dinámica del volumen de pruebas | 3 |
| HU-007: Ejecución cross-browser en la nube | 8 |
| HU-008: Diagnóstico y reportes con evidencias | 5 |

## Backlog priorizado

| Historia | Sprint |
| --- | --- |
| HU-001: Configuración Plug & Play y recepción de URL | 1 |
| HU-002: Escaneo automático de enlaces del DOM | 1 |
| HU-003: Identificación de componentes interactivos | 2 |
| HU-004: Escenarios genéricos de prueba en lenguaje natural | 2 |
| HU-005: Esperas inteligentes y pruebas deterministas | 3 |
| HU-006: Parametrización dinámica del volumen de pruebas | 3 |
| HU-007: Ejecución cross-browser en la nube | 4 |
| HU-008: Diagnóstico y reportes con evidencias | 4 |