}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Alex Mauricio Puebla Allendes |
| --- | --- |
| Rut | 18428480-4 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | DUOC Alameda |

| Nombre estudiante | Jose Ignacio Valdivia Mendoza |
| --- | --- |
| Rut | 21261075-5 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | DUOC Alameda |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | CACHAI-QA (Comprehensive Automated Checks & Headless Assertions Infrastructure) |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Calidad de Software (QA), Automatización y Ciberseguridad. |
| Competencias | Aseguramiento de calidad, ingeniería de software, resolución de problemas, diseño de software y automatización de procesos de testing. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto busca dar solución al alto costo, esfuerzo y tiempo requerido para revisar páginas web que cada vez son más dinámicas y asíncronas. Su relevancia radica en la necesidad de garantizar el correcto funcionamiento, minimizar riesgos de fallos y optimizar la experiencia del usuario de manera eficiente antes de que el software pase a producción. Esto impacta transversalmente a la industria del desarrollo al proveer una evaluación rápida y escalable del estado de salud de cualquier Front-End. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Se desarrollará un framework automatizado e inteligente "Plug & Play". El sistema funcionará permitiendo al usuario ingresar únicamente la URL de una página web para que la herramienta realice un escaneo automático. Posteriormente, ejecutará escenarios genéricos de pruebas de Front-End (verificando enlaces rotos, carga de imágenes y errores ocultos) de forma remota utilizando la plataforma en la nube BrowserStack, entregando finalmente un reporte visual de los resultados. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con las áreas de aseguramiento de calidad e ingeniería de software. Para resolver la problemática descrita, es imperativo aplicar competencias de diseño de soluciones adaptables (creando algoritmos de escaneo web dinámicos), implementación de pruebas y ejecución en la nube. Asimismo, requiere de las fortalezas de resolución de problemas y diseño de software para validar de manera estructural páginas web genéricas. |
| Relación con los intereses profesionales | Los intereses de José se centran en la Calidad de Software (QA) y la automatización de pruebas. Los de Alex se orientan hacia la ciberseguridad, el diseño de software puro y la resolución de problemas mediante la automatización web. CACHAI-QA unifica estas áreas al crear un framework automatizado desde cero. Materializa el enfoque de José en QA y uso de la nube (BrowserStack), y plasma el interés de Alex por diseñar herramientas eficientes que automaticen la revisión estructural de páginas web. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto tiene un alcance estimado de 32 Puntos de Función planificados para ser ejecutados progresivamente entre la semana 5 y la semana 14 del semestre. Es factible debido al dominio previo de los integrantes sobre calidad de software, diseño de plan de pruebas y conocimientos en frameworks. Como recursos principales se requieren plataformas en la nube como BrowserStack. Los posibles factores externos que podrían dificultar su desarrollo (ej. variabilidad en la estructura de los sitios web) han sido contemplados bajo una épica específica de "Adaptabilidad Dinámica" para que los algoritmos manejen volúmenes variables de datos sin fallar. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar e implementar el framework automatizado CACHAI-QA para ejecutar diagnósticos universales de calidad en el Front-End de plataformas web, operando de manera remota en la nube a partir del ingreso de una URL. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diseñar un módulo de configuración inicial y validación de URL. - Implementar un motor de escaneo y lectura automática de elementos web interactivos. - Elaborar escenarios de pruebas genéricas redactadas en lenguaje natural. - Desarrollar algoritmos de adaptabilidad dinámica frente a los cambios de las páginas web. - Integrar la ejecución remota de pruebas mediante BrowserStack y generar reportes visuales automatizados. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto utilizará la metodología ágil Scrum para gestionar el desarrollo mediante iteraciones estructuradas (Sprints), con el objetivo de asegurar la entrega incremental de un Producto Mínimo Viable (PMV). Product Backlog y Estimación. Los requerimientos estandarizados del proyecto conforman el Product Backlog y se organizan a través de seis grandes Épicas progresivas: - EP-001: Configuración Inicial - EP-002: Escaneo Automático - EP-003: Pruebas Genéricas - EP-004: Adaptabilidad Dinámica - EP-005: Ejecución en la Nube - EP-006: Diagnóstico y Reportes El dimensionamiento y estimación de esfuerzo para cada una de estas épicas se realizará mediante la técnica de Poker Planning, lo que permitirá planificar adecuadamente el trabajo del equipo en cada iteración. Roles del Equipo Scrum y Dinámica de Trabajo Dado que se trata de una entrega grupal compuesta por dos integrantes, el equipo funcionará de manera autoorganizada y multifuncional. Esto implica que, dependiendo de las necesidades y cargas de trabajo de cada iteración, ambos integrantes deberán asumir de manera dinámica y transversal distintos roles propios del marco de trabajo (como Scrum Master o miembros integrales del Development Team), garantizando la flexibilidad y la colaboración continua.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Demo Framework Pruebas manuales | Video o capturas del avance del framework con pruebas básicas manuales realizadas en Orange. | Se valida el avance del framework y la ejecución de pruebas manuales |
| Avance | Demo Automatización | Video demostrativo de casos automatizados en el sistema, como login, creación de usuarios, entre otros. | Se valida que el framework trabaje en conjunto con Cucumber, utilizando Playwright como base. |
| Avance | Demo Automatización genérica | Video e informe con el plan de pruebas genéricas a automatizar, mostrando de manera directa la ejecución de las pruebas y el manejo de la creación de las pruebas. | Evidenciar el avance del framework para así evitar redundancias en el proceso. |
| Final | Informe + Video de automatización y creación de las pruebas genéricas. | Informe final + video demostrativo del framework en la creación automática de las pruebas genéricas y ejecución de las pruebas validando errores y mostrando todo en un dashboard de manera detallada. | Consolidar el final de las épicas, integración del framework a distintas aplicaciones web y evidenciar funcionamiento completo del Framework. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo de la actividad. | Señale el nombre de la tarea o actividad. | Describe la tarea o actividad. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Escribe la duración de actividades o tarea. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de la actividad y tareas asociadas. | Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo. |
| Resolución de problemas y diseño de software | EP-001: Configuración Inicial y Recepción de URL | Diseñar el mecanismo de ingreso y validación de la URL de la página a evaluar, e instalar las herramientas base del framework. | Entorno de desarrollo, Playwright. | Semana 5 (1 semana) | Equipo completo (Alex Puebla y José Valdivia) | Épica de baja complejidad (3 PF) que habilita el resto del desarrollo. |
| Diseño de software | EP-002: Escaneo y Lectura Automática de la Página | Programar el módulo que explora la URL y recolecta automáticamente enlaces, formularios y botones principales. | Playwright, entorno de desarrollo. | Semanas 6 a 8 (3 semanas) | Equipo completo (Alex Puebla y José Valdivia) | Épica de mayor complejidad técnica del proyecto (8 PF). |
| Resolución de problemas | EP-003: Creación de Escenarios Genéricos de Prueba | Redactar y programar escenarios de prueba universales en lenguaje natural que evalúen la salud estructural de cualquier página. | Playwright, documentación de criterios de aceptación. | Semanas 8 a 9 (2 semanas) | Equipo completo (Alex Puebla y José Valdivia) | 8 PF; requiere articular el lenguaje natural con el código de automatización. |
| Diseño de software | EP-004: Adaptabilidad a Cambios (Parametrización Dinámica) | Desarrollar algoritmos que adapten las pruebas a la cantidad de elementos detectados y a los tiempos de carga de cada página. | Playwright, entorno de desarrollo. | Semanas 9 a 10 (2 semanas) | Equipo completo (Alex Puebla y José Valdivia) | 5 PF. |
| Gestión en la nube | EP-005: Ejecución en la Nube con BrowserStack | Configurar la conexión del framework con BrowserStack para ejecutar las pruebas en distintos navegadores de forma simultánea. | Plataforma BrowserStack, credenciales de acceso. | Semanas 11 a 12 (2 semanas) | Equipo completo (Alex Puebla y José Valdivia) | 5 PF; requiere gestión segura de credenciales. |
| Gestión de proyectos | EP-006: Generación de Diagnóstico y Reportes | Integrar los resultados de las pruebas al panel visual de BrowserStack, incorporando videos y el listado de errores. | Plataforma BrowserStack. | Semanas 12 a 13 (2 semanas) | Equipo completo (Alex Puebla y José Valdivia) | 3 PF; la semana 14 se destina a estabilización e informe final. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| EP-001: Configuración Inicial y Recepción de URL |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EP-002: Escaneo y Lectura Automática de la Página |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EP-003: Creación de Escenarios Genéricos de Prueba |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EP-004: Adaptabilidad a Cambios (Parametrización) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| EP-005: Ejecución en la Nube con BrowserStack |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| EP-006: Generación de Diagnóstico y Reportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Cierre: Estabilización e informe final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.